# 1.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLE

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLE** |
| **PROPUESTA DE SOFTWARE** |  |
| Establecimiento del ámbito de My finances | Encargado del proyecto y empresa cliente |
| Indicar las ventajas, los límites y alcances | Encargado del proyecto y empresa cliente |
| Crear y enviar informe sobre la propuesta | Encargado del proyecto y empresa cliente |
| Recibir respuesta e implementar ajustes | Encargado del proyecto y empresa cliente |
| Presentación formal de la propuesta de software | Encargado del proyecto y empresa cliente |
| **PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO** | |
| Identificación de las tareas y actividades a realizar | Encargado del proyecto |
| Distribución de responsabilidades en el equipo de trabajo | Encargado del proyecto |
| Realizar presupuesto general del proyecto de software | Encargado del proyecto |
| Elaborar plan de riesgo y plan de contingencia | Encargado del proyecto |
| Presentar diagrama de Gantt e informes de riesgos | Encargado del proyecto y empresa cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLE** |
| **ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE** |  |
| Redactar la descripción, objetivos, e elementos estratégicos. | Equipo de análisis |
| Diagramar modelos ER, contexto, niveles y partición funcional | Equipo de análisis |
| Evaluar las restricciones, criterios y lista de programas. | Equipo de diseño |
| Diseñar arquitectónico, normas, modelado de datos e interfaz | Equipo de diseño |
| Presentar informe de análisis y diseño del sistema | Encargado de proyecto, equipos de análisis y diseño |
| **DESARROLLO Y PRUEBA DEL SOFTWARE** | |
| Contruir funciones con la lógica del negocio en la base de datos. | Equipo de desarrollo |
| Programar el proyecto móvil en Android Studio con flutter y dart | Equipo de desarrollo |
| Desarrollar algoritmo de la parte inteligente | Equipo de desarrollo |
| Comprobar el funcionamiento  del módulo inteligente | Equipo de prueba e implementación |
| Presentar proyecto finalizado | Equipo del proyecto |