# 1.4 PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES OBTENIDOS DEL DIAGRAMA DE GANTT

Moneda: Dolar Estadounidense

|  |  |
| --- | --- |
| **TAREA** | **Costo** |
| **ANÁLISIS** | |
| Definir Requerimientos | $0.00 |
| Definir descripción del sistema y objetivos | $0.00 |
| Definir elementos estratégicos | $20.00 |
| Diseñar diagrama de soporte | $40.00 |
| Diseñar modelo Entidad relación | $50.00 |
| Diseñar diagrama de contexto | $40.00 |
| Definir procesos en EP y LDP | $70.00 |
| Diseñar diagrama nivel 2 | $50.00 |
| Definir partición Funcional | $50.00 |
| Definir especificación de control | $40.00 |
| Verificar todo el análisis | $0.00 |
| Evaluación de Avances | $0.00 |
| Adaptación de Cambios Solicitados | $100.00 |
| TOTAL | $460.00 |
| **DISEÑO** | |
| Definir restricciones del sistema | $30.00 |
| Definir criterios de rendimiento | $30.00 |
| En-listar módulos y programas | $20.00 |
| Diseño arquitectónico de los procesos estratégicos | $60.00 |
| Definir normas de diseño | $35.00 |
| Diseño de interfaz hombre-maquina | $50.00 |
| En-listar y definir modelo de tablas | $60.00 |
| Verificar todo el Diseño | $0.00 |
| Evaluación de Avances | $0.00 |
| Adaptación de Cambios Solicitados | $150.00 |
| TOTAL | 435 |
| **DESARROLLO Y PRUEBA** | |
| Crear Base de datos | $100.00 |
| Programar Mantenimiento de Articulo y sus derivados | $35.00 |
| Programar Mantenimiento de Recetas y sus derivados | $35.00 |
| Almacenar Equivalencia de Unidades de Medida | $20.00 |
| Programar Configuración de Formula de recetas | $40.00 |
| Diseñar funciones necesarias para formula de receta | $50.00 |
| Desarrollar algoritmos de las partes inteligentes | $100.00 |
| Comprobar funcionamiento de los módulos | $0.00 |
| Diseñar manuales de instalación | $20.00 |
| Diseñar manuales de configuración | $20.00 |
| Diseñar manuales de Uso | $20.00 |
| Entrega de Avances | $0.00 |
| Adaptación de Cambios Solicitados | $350.00 |
| TOTAL | $790.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL | $1,685.00 |